ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ОГРАНАК TEНТ, БЕОГРАД-ОБРЕНОВАЦ

Улица:  Богољуба Урошевића Црног број 44

Број: 105.E.03.01.392962 /4-2019

Обреновац, 30.07.2019.

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15), члана 47. Статута Јавног предузећа „Електопривреда Србије“ (ЈП ЕПС број 12.01.192621/30-16 од 25. маја  2016. године - пречишћен текст) и пуномоћја вд директора ЈП ЕПС броj 12.01.403880/2-19 од 22.07.2019. године у име и за рачун Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, шеф финансијске службе у Огранку ТЕНТ, Београд - Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44, доноси

О  Д  Л  У  К   У

О  ИЗМЕНИ  УГОВОРА  О ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  БРОЈ 3000/0826/2018 (478/2018)

- Назив наручиоца: Јавно предузеће „Електопривреда Србије“ Београд

Адреса наручиоца: Београд, Балканска 13

Огранак: ТЕНТ Београд – Обреновац

Адреса огранка: Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

- Врста наручиоца: државно јавно предузеће

- Предмет: Набавка услуга - „Ангажовање радне снаге по нч за електроодржавање - ТЕНТ-А“

- Елемент уговора који се мења: рок извршења

- Првобитни рок извршења: Рок за извршење Услуге из члана 1. овог Уговора је 12 месеци од дана ступања уговора на снагу. Понуђач се обавезује да у случају ванредне интервенције, а по позиву Наручиоца организује радну групу неопходну за интервенцију и изађе  на објекат у року од 4 сата.

- Измењени рок извршења: Рок за извршење Услуге из члана 1. овог Уговора је до окончања поступка јавне набавке за 2019. годину и закључења уговора по истој. Понуђач се обавезује да у случају ванредне интервенције, а по позиву Наручиоца организује радну групу неопходну за интервенцију и изађе  на објекат у року од 4 сата.

- Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Набавка услуга - „„Ангажовање радне снаге по нч за електроодржавање - ТЕНТ-А“, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 3000/0826/2018 (478/2018) применом отвореног поступка у складу са чланом 32 (ЗЈН 124/12, 14/15, 68/15).

Уговор о пружању услуга, број Корисника услуге 105.Е.03.01.-181615/12-2018 од 06.09.2018. године, број Пружаоца услуге E-836/18-2104 од 12.09.2018. године, закључен је са понуђачем „Термоелектро Енел“ ад Београд, Уралска 9, Београд.

Могућност измене конкурсне документације предвиђена је тачком 6.30. Упутства понуђачима како да сачине понуду и Одељком 8. – модел уговора у члану 15.

Чланом 15. Уговора о јавној набавци предвиђена је могућност измене уговора.

Предлогом за измену уговора о јавној набавци број 105.Е.03.01105.Е.03.01.-392962/3-2019 од 26.07.2019. године наведено је да је предметна јавна набавка по плану набавки за 2019. годину (Услуге електроодржавања ТЕНТ А, број ЈН 3000/0587/2019) покренута и да је у току.

Обављање услуга које су предмет уговора је неопходно, јер без вршења услуга које су предмет уговора биће значајним делом онемогућене активности на одржавању електроенергетских постројења, како интервентне тако и текуће. Такође биће угрожене и предстојеће планиране ремонтне активности на блоковима А1, А2 и А3, као и припадајућим заједничким постројењима ових блокова што би директно или индиректно угрозило поуздан рад и процес производње електричне енергије ТЕНТ А.

Имајући у виду напред наведено, а посебно чињенице да је пружање услуга неопходно за рад електране, као и да поступак јавне набавке по плану јавних набавки за 2019. годину, још увек није окончан, предложено је да се закључи Анекс уговора у делу који се односи на рок извршења на тај начин што би се рок продужио до окончања поступка јавне набавке за 2019. годину и закључења уговора по истој.

- Уговорена цена у износу од 18.960.000,00 динара без ПДВ-а, као и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Предлог за измену уговора о јавној набавци број 105.Е.03.01.-392962/3-2019 од 26.07.2019. године

- Извод из Конкурсне документације за предметну ЈН 3000/0826/2018 (478/2018)

- Уговор о пружању услуге, број Корисника услуге 105.Е.03.01.-181615/12-2018 од 06.09.2018. године, број Пружаоца услуге E-836/18-2104 од 12.09.2018. године

- Допис стручне (техничке) службе Корисника услуге, број 5302-Е.03.01.-392962/2-2019 од 18.07.2019. године

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.