ЈП ЕПС Београд

Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о.

Адреса: Богољуба Урошевића Црног 44

Огранак: ТЕНТ А Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44

Место: Обреновац

Број одлуке: 45250

Датум одлуке: 31.12.2014.год.

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12),Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о. Обреновац  доноси

О  Д  Л  У  К   У

О  ИЗМЕНИ  УГОВОРА  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  БРОЈ  000979/14/1

- Назив наручиоца:    Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о.

Адреса наручиоца: Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац

- Врста наручиоца: државно јавно предузеће

- Предмет: Набавка радова- „Грађевински и  грађевинско – занатски радови на А3: земљани, бетонски, армирачки, зидарски, водоинсталатерски, подополагачки, кровопокривачки и др., у капиталном ремонту блока на конструкцијама ГПО и саставних објеката“.

- Елемент уговора који се мења: рок извршења

- Првобитни рок извршења:

Извођач се обавезује да радове које су предмет овог уговора изврши у року од   6 месеци од потписивања уговора.

- Измењени рок извршења:

Извођач радова се обавезује да радове које су предмет овог уговора изврши најкасније до 28.02.2015 године.

- Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Набавка радова - „Грађевински и  грађевинско – занатски радови на А3: земљани, бетонски, армирачки, зидарски, водоинсталатерски, подополагачки, кровопокривачки и др., у капиталном ремонту блока на конструкцијама ГПО и саставних објеката“ за огранак Наручиоца ТЕНТ А, Обреновац, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр. 000979/14/1, применом преговарачког поступка јавне набавке у складу са чланом 36. став 1. тачка 1. (ЗЈН 124/12).

Уговор о извођењу радова, број Инвеститора 26252 од 25.07.2014.год., број Извођача: 1000/135 од 28.07.2014.год., закључен је са групом понуђача „Метал – Обреновац“ д.о.о. са седиштем у Обреновцу, краља Александра I 10/б, носилац посла и „Пештан“ д.о.о. са седиштем у Дражевцу, Југовића крај 250, члан групе понуђача.

Одредбама члана 7. став 1. закљученог Уговора, као рок извршења уговорених обавеза, наведено је: „Извођач се обавезује да радове које су предмет овог уговора изврши у року од   6 месеци од потписивања уговора.“

Достављеним образложењем техничке (стручне) службе Наручиоца од 25.12.2014.год. наведено је да је неопходно извршити измену уговореног рока извршења због померања рока синхронизације блока А3. Преостали грађевински радови ће се извршити после завршетка ремонта постројења, уређаја и након уклањања опреме која се користила у ремонту.

Прилог:

-Извод из Закона о облигационим односима, „Сл.  лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл.  лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:

„Раскидање или измена уговора због промењених околности“

Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.

- Уговорена цена у износу од 53.900.000,00 динара без ПДВ и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Уговор о извођењу радова, број Инвеститора 26252 од 25.07.2014.год., број Извођача 1000/135 од 28.07.2014.год.,

- образложење техничке (стручне) службе Наручиоца од 25.12.2014.год.

Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији у року од 3 (три) дана од дана доношења.