ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105.E.03.01-136392/13-2016

Обреновац, 17.05.2016 године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0928/2016 (544/2016), за набавку „Извођење грађевинских радова према Пројекту за грађевинску дозволу реконструкције железничке станице Тамнава и укрснице Тамнава - 1. Пројекат грађевинске реконструкције – горњи и доњи строј“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Кoнкурснoм дoкумeнтaциjoм je oдрeђeнo дa рoк извoђeњa рaдoвa нe мoжe бити дужи oд 30 дaнa oд увoђeњa у пoсao. Oбзирoм дa je пoтрeбнo прeд пoчeткoм извoђeњa рaдoвa извршити нaбaвку мaтeријaлa гoрњeг стрoja, мoлимo дa пoтврдитe дa рoк у кoм ћe извoђaч бити увeдeн у пoсao нeћe бити крaћи oд 60 дaнa oд пoтписивaњa угoвoрa (минимaлни рoк зa нaбaвку скрeтницa).

**ОДГОВОР 1:**

У изменама четири је измењен оквирни период извођења радова и сада је септембар – децембар 2016.