ЈП ЕПС Београд

Привредно друштво "Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА" д.о.о.

Адреса : Богољуба Урошевића Црног 44.

Огранак: ТЕНТ А

Место: Обреновац

Број одлуке:

Датум одлуке:

На основу члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС 124/12),Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о. Обреновац  доноси

О  Д  Л  У  К   У

О  ИЗМЕНИ  УГОВОРА  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  БРОЈ   000978/2014/1

- Назив наручиоца:    Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о.

Адреса наручиоца: Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац

- Врста наручиоца: државно јавно предузеће

- Предмет : Набавка радова- „Термоизолатерски радови, скеле, предходни и припремни радови“

- Елемент уговора који се мења: рок извршења

- Првобитни рок извршења: Извођач радова се обавезује да радове које су предмет овог уговора изврши најкасније до 27.11.2014 године.

- Измењени рок извршења: Извођач радова се обавезује да радове које су предмет овог уговора изврши најкасније до 27.12.2014 године.

- Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Набавка радова- „Термоизолатерски радови, скеле, предходни и припремни радови“ за огранак Наручиоца ТЕНТ А, Богољуба Урошевића Црног 44., Обреновац, уговорена је након спроведеног поступка јавне набавке бр.: 000978/2014/1, применом отвореног  поступка јавне набавке (ЗЈН 124/12).

Уговор о извођењу радова, број Инвеститора : 25880. од 15.05.2014.год., број Извођача: 1380 од 26.05.2014.год., закључен је са групом понуђача: ПД „Изопрогрес“ АД, Београд, Бачванска 21/III (овлашћени члан), Термика - Београд“ А.Д., ул. Краљевића Марка 2, Београд (члан), са подизвођачима: „Simex Tas“ д.о.о., Болничка 9, Осечина, „Прут Комерц“ д.о.о., Ђачког батаљона 19/1/7, Обреновац, „ГСТ- Изопрогрес“ д.о.о., Бачванска 21/III, Београд, Термо „Гамик“ С, Војводе Степе 2, Поцерски Причиновић, Шабац, „Имонт“, село Плужац, Осечина, „Моки Монт“, Генерала Павла Илића 7/18, Бор, „Скел Монт“, Народног фронта 26, Смедерево, које представља П.Д „Изопрогрес“ А.Д. као овлашћени члан групе понуђача са седиштем у Београду, Ул. Бачванска 21/III, матични број 07032412, ПИБ 102011472 кога заступа директор  Дубравко Саик, дипл. инж. маш. (у даљем тексту: Извођач), с друге стране,

Одредбама члана 7. став 1. закљученог Уговора, као рок извршења уговорених обавеза, наведено је: “ Извођач радова се обавезује да услуге које су предмет овог уговора изврши најкасније до 27.11.2014 године.“

Достављеним дописом Наручиоца од 30.05.2014.год. наведено је да је неопходно извршити измену уговореног рока извршења из разлога  више силе (ванредна ситуација у општини Обреновац).

Прилог:

-Извод из Закона о облигационим односима, „Сл.  лист СФРЈ“, бр.29/78,39/85,57/89, и „Сл.  лист СРЈ“, бр.31/93 (чл.133.: Раскидање или измена уговора због промењених околности) у коме се налази основ за измену уговора:

„Раскидање или измена уговора због промењених околности“

Претпоставке за раскидање

Члан 133

(1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(2) Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.

(3) Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.

(5) Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога.

- Уговорена цена у износу од 253.598.055,00 динара без ПДВ-а и остали елементи уговора се не мењају.

Прилог:

- Уговор о извођењу радова, број Инвеститора : 25880. од 15.05.2014.год., број Извођача: 1380 од 26.05.2014.год.

- допис Наручиоца од 30.05.2014.год.

Достављено:

-уз предмет ове јавне набавке

-архива