НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ЧЕТВРТАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА : Текуће одржавање пруге

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 369/2018 (3000/0915/2018)

(број 105-Е.03.01-377862/12-2018 од 23.10.2018.године)

*Обреновац, 2018.годинa*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ЧЕТВРТУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку ЈН 369/2018 (3000/0915/2018)

1.

Мења се члан 8 Моделa уговора тако да сада гласи :

**ИЗВРШИОЦИ**

**Члан 8**.

Извршиоци су ангажована лица од стране Пружаоца услуге.

Пружалац услуге доставља Кориснику услуге:

- Списак извршилаца, са наведеним квалификацијама свих извршилаца и прецизно дефинисаним активности које обављају у извршавању Услуге, са којим је сагласан Корисник услуге .

У периоду редовног радног времена од 07,00 до 15,00 часова радним данима, обавезан број извршилаца по деоницама (Партијама) је:

**ПАРТИЈА 1 - ДЕОНИЦА 2**

- Шеф деонице (1 извршилац) - грађ.инж. са положеним стручним испитом за грађевинског инжењера за одржавање пруга или грађ.техн. са положеним стручним испитом за занимање техничара одржавања пруга са важећим уверењем о здравственој способности са најмање 3 године радног искуства на истим пословима

- Вођа пружних радова односно пружни пословођа (1 извршилац) - грађ.техничар или ВКВ пружни радник са положеним стручним испитом за занимање вођа пружних радова са важећим уверењем о здравственој способности са најмање 3 године радног искуства на истим пословима

- чувар пруге опходар (1 извршилац) - - пружни радник са положеним стручним испитом за занимање чувар пруге

-Пружни радници: Најмање 12 извршилаца - пружни радник са положеним одговарајућим интерним испитом, од чега најмање један извршилац мора имати важећи атест вариоца за АТ заваривање и најмање један извршилац мора бити обучен за рад на двопутом багеру

**ПАРТИЈА 2 - ДЕОНИЦА 3**

- Шеф деонице (1 извршилац) - грађ.инж. са положеним стручним испитом за грађевинског инжењера за одржавање пруга или грађ.техн. са положеним стручним испитом за занимање техничара одржавања пруга са важећим уверењем о здравственој способности са најмање 3 године радног искуства на истим пословима

- Вођа пружних радова односно пружни пословођа (1 извршилац) - грађ.техничар или ВКВ пружни радник са положеним стручним испитом за занимање вођа пружних радова са важећим уверењем о здравственој способности са најмање 3 године радног искуства на истим пословима

- чувар пруге опходар (1 извршилац) - - пружни радник са положеним стручним испитом за занимање чувар пруге

-Пружни радници: Најмање 12 извршилаца - пружни радник са положеним одговарајућим интерним испитом, од чега најмање један извршилац мора имати важећи атест вариоца за АТ заваривање и најмање један извршилац мора бити обучен за рад на двопутом багеру

**ПАРТИЈА 3 - ДЕОНИЦА 1**

- Шеф деонице (1 извршилац) - грађ.инж. са положеним стручним испитом за грађевинског инжењера за одржавање пруга или грађ.техн. са положеним стручним испитом за занимање техничара одржавања пруга са важећим уверењем о здравственој способности са најмање 3 године радног искуства на истим пословима

- Вођа пружних радова односно пружни пословођа (1 извршилац) - грађ.техничар или ВКВ пружни радник са положеним стручним испитом за занимање вођа пружних радова са важећим уверењем о здравственој способности са најмање 3 године радног искуства на истим пословима

- чувар пруге опходар (1 извршилац) - - пружни радник са положеним стручним испитом за занимање чувар пруге

-Пружни радници: Најмање 14 извршилаца - пружни радник са положеним одговарајућим интерним испитом, од чега најмање један извршилац мора имати важећи атест вариоца за АТ заваривање и најмање један извршилац мора бити обучен за рад на двопутом багеру.

2.

У прилогу Чеврте измене конкурсне документације, достављамо Иновирани образац Модела уговора.

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви

8. МОДЕЛ УГОВОРА

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци. Понуђач дати Модел уговора потписује, оверава и доставља у понуди.

**Уговорне стране:**

**КОРИСНИК УСЛУГЕ**:

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ из Београда, Улица Балканска бр. 13.,огранак ТЕНТ Београд-Обреновац, 11500 Обреновац, Богољуба Урошевића Црног 44., матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13 Banka Intesа ад Београд, које, у име и за рачун ЈП ЕПС, по Пуномоћју вд директора ЈП ЕПС број 12.01-296992/1-17 од 15.06.2017.године, заступа , финансијски директор Oгранка ТЕНТ Жељко Вујиновић (у даљем тексту: Корисник услуге)

и

**ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ**:

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, бр.\_\_\_\_, матични број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)

2а)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (члан групе понуђача или подизвођач)

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

2б)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

текући рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (члан групе понуђача или подизвођач),

 (у даљем тексту: Пружалац услуге)

закључиле су у Обреновцу, дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.године следећи:

**УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ**

**УВОДНЕ ОДРЕДБЕ**

Уговорне стране констатују:

* да је Наручилац у складу са Конкурсном документацијом а сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012,14/2015 и 68/2015) (даље Закон) спровео отворени поступак за јавну набавку услуга: Текуће одржавање пруге (у даљем тексту: Услуга), бр.ЈН 369/2018 (3000/0915/2018)
* да је Позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана \_\_\_\_\_\_ године, као и на интернет страници Корисника услуге.
* да Понуда Понуђача (у даљем тексту: Пружалац услуге) у \_\_\_\_\_\_\_\_\_отвореном поступку за ЈН број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, која је заведена код Корисника услуге под бројем \_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_.2018. године у потпуности одговара захтеву Корисника услуге из позива за подношење понуда и Конкурсној документацији ;

• да је Корисник услуге, на основу Понуде Пружаоца услуге и Одлуке о додели Уговора, изабрао Пружаоца услуге за реализацију услуге

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 1**.

Овим Уговором о пружању услуге (у даљем тексту: Уговор) Пружалац услуге се обавезује да за потребе Корисника услуге изврши Текуће одржавање пруге према усвојеној понуди бр.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , Обрасцу структуре цене и Техничкој спецификацији, који су саставни део овог уговора, а Корисник услуге се обавезује да плати уговорену вредност за пружене услуге Пружаоцу услуге

**ЦЕНА**

**Члан 2**.

Партија 1- Текуће одржавање деонице 2 : Цена Услуге из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) RSD, без пореза на додату вредност.

Партија 2 – Текуће одржавање деонице 3 : Цена Услуге из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) RSD, без пореза на додату вредност.

Партија 3 – Текуће одржавање деонице 1: Цена Услуге из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) RSD, без пореза на додату вредност.

На цену Услуге из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије.

У цену су урачунати сви трошкови везани за реализацију Услуге.

Цена је фиксна односно не може се мењати за све време извршења Услуге.

**НАЧИН ПЛАЋАЊА**

**Члан 3**.

Корисник услуге се обавезује да Пружаоцу услуга плати извршену Услугу динарском дознаком , на следећи начин:

• Сукцесивно у зависности од извршења уговорених услуга, у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема **исправно**г рачуна, издатог на основу прихваћених и одобрених Извештаја**/Записника, који је саставни део рачуна**).

Рачун мора **гласити на: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Oбреновац, ПИБ (103920327)** и бити достављен на адресу Корисника: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Oбреновац, са обавезним прилозима-/Записник о квалитативном пријему, са читко написаним именом и презименом и потписом овлашћеног лица Корисника услуга. **Пружаоц услуге је обавезан да на рачуну/рачунима наведе уговoр на основу којег се рачун издаје (број и датум).**

У испостављеном рачуну, изабрани понуђач је дужан да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Рачуни који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифрарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, изабрани понуђач је обавезан да уз рачун достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

**Рачун који није издат у складу са уговреним условима, неће бити исправан и биће враћен Пружаоцу услуге.**

**Члан 4**.

Адресе Уговорних страна за пријем писмена и поште, су следеће:

Корисник услуге: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, 11000 Београд, огранак ТЕНТ, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац, локација ТЕНТ А на адреси: Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац.

Пружалац услуге: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подизвођач: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**РОК И ДИНАМКА И МЕСТО**

**ПРУЖАЊА УСЛУГЕ**

**Члан 5**.

Услуге ће се вршити сукцесивно према потребама корисника услуге, у складу са усвојеним месечним термин планом, а у периоду од 12 месеци од дана ступања уговора на снагу.

Место извршења услуге је мрежа железничких пругa индустријске железнице огранка ТЕНТ.

**СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ**

**ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**Члан 6**.

**Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла**

**Банкарска гаранција за добро извршење посла**

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења Уговора, односно потписивања Уговора од законских заступника уговорних страна, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу достави неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора без ПДВ.

Банкарска гаранција мора трајати најмање 30 (словима:тридесет) календарских дана дуже од рока одређеног за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије. У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Спољнотрговинске арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. У случају да Изабрани понуђач поднесе банкарску гаранцију стране банке, изабрани понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

**Члан 7**.

Уговорне стране су сагласне, да Корисник услуге може, без било какве претходне сагласности Пружаоца услуге, поднети на наплату средство финансијског обезбеђења из става 1. овог члана, у случају да Пружалац услуге не изврши у целости или делимично или неблаговремено односно неквалитетно изврши било коју од уговорених Услуга.

**ИЗВРШИОЦИ**

**Члан 8**.

Извршиоци су ангажована лица од стране Пружаоца услуге.

Пружалац услуге доставља Кориснику услуге:

- Списак извршилаца, са наведеним квалификацијама свих извршилаца и прецизно дефинисаним активности које обављају у извршавању Услуге, са којим је сагласан Корисник услуге .

У периоду редовног радног времена од 07,00 до 15,00 часова радним данима, обавезан број извршилаца по деоницама (Партијама) је:

**ПАРТИЈА 1 - ДЕОНИЦА 2**

- Шеф деонице (1 извршилац) - грађ.инж. са положеним стручним испитом за грађевинског инжењера за одржавање пруга или грађ.техн. са положеним стручним испитом за занимање техничара одржавања пруга са важећим уверењем о здравственој способности са најмање 3 године радног искуства на истим пословима

- Вођа пружних радова односно пружни пословођа (1 извршилац) - грађ.техничар или ВКВ пружни радник са положеним стручним испитом за занимање вођа пружних радова са важећим уверењем о здравственој способности са најмање 3 године радног искуства на истим пословима

- чувар пруге опходар (1 извршилац) - - пружни радник са положеним стручним испитом за занимање чувар пруге

-Пружни радници: Најмање 12 извршилаца - пружни радник са положеним одговарајућим интерним испитом, од чега најмање један извршилац мора имати важећи атест вариоца за АТ заваривање и најмање један извршилац мора бити обучен за рад на двопутом багеру

**ПАРТИЈА 2 - ДЕОНИЦА 3**

- Шеф деонице (1 извршилац) - грађ.инж. са положеним стручним испитом за грађевинског инжењера за одржавање пруга или грађ.техн. са положеним стручним испитом за занимање техничара одржавања пруга са важећим уверењем о здравственој способности са најмање 3 године радног искуства на истим пословима

- Вођа пружних радова односно пружни пословођа (1 извршилац) - грађ.техничар или ВКВ пружни радник са положеним стручним испитом за занимање вођа пружних радова са важећим уверењем о здравственој способности са најмање 3 године радног искуства на истим пословима

- чувар пруге опходар (1 извршилац) - - пружни радник са положеним стручним испитом за занимање чувар пруге

-Пружни радници: Најмање 12 извршилаца - пружни радник са положеним одговарајућим интерним испитом, од чега најмање један извршилац мора имати важећи атест вариоца за АТ заваривање и најмање један извршилац мора бити обучен за рад на двопутом багеру

**ПАРТИЈА 3 - ДЕОНИЦА 1**

- Шеф деонице (1 извршилац) - грађ.инж. са положеним стручним испитом за грађевинског инжењера за одржавање пруга или грађ.техн. са положеним стручним испитом за занимање техничара одржавања пруга са важећим уверењем о здравственој способности са најмање 3 године радног искуства на истим пословима

- Вођа пружних радова односно пружни пословођа (1 извршилац) - грађ.техничар или ВКВ пружни радник са положеним стручним испитом за занимање вођа пружних радова са важећим уверењем о здравственој способности са најмање 3 године радног искуства на истим пословима

- чувар пруге опходар (1 извршилац) - - пружни радник са положеним стручним испитом за занимање чувар пруге

-Пружни радници: Најмање 14 извршилаца - пружни радник са положеним одговарајућим интерним испитом, од чега најмање један извршилац мора имати важећи атест вариоца за АТ заваривање и најмање један извршилац мора бити обучен за рад на двопутом багеру.

**ЗАКЉУЧИВАЊЕ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ**

**Члан 9**.

Уговор ступа на снагу након потписивања од стране законских заступника Уговорних страна. Уговор се закључује до испуњења свих уговорних обавеза.

**Члан 10**.

Обавезе по овом Уговору које доспевају након истека актуелног Трогодишњег Програма пословања, биће реализоване највише до износа средстава, која ће за ту намену бити одобрена у новом програму пословања ЈП ЕПС за године у којима ће се плаћати уговорене обавезе.

**Члан 11**.

Овај Уговор и његови Прилози од 1 до 7 из члана 25. овог Уговора, сачињени су на српском језику.

На овај Уговор примењују се закони Републике Србије.

У случају спора меродавно право је право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

**ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ЗА**

**ПРАЋЕЊЕ УГОВОРА**

**Члан 12**.

Овлашћени представници за праћење реализације Услуге из члана 1. овог Уговора су:

 - за Корисника услуге: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 - за Пружаоца услуге: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Овлашћења и дужности овлашћених представника за праћење реализације овог Уговора су да:

- примају месечне извештаје и изјашњавају се поводом истих ( сагласност односно примедбе на извештај );

- исти доставе другој Уговорној страни и да прате поступање по примедбама;

- Да сачине, потпишу и верификују Записник о квалитативном пријему услуга (без примедби);

- благовремено приме Коначан извештај о извршеној услузи и изјасне се поводом истог у писменој форми;

- извршавају и друге дужности везане за реализацију предмета овог Уговора, по потреби.

**ПОСЕБНА ПРАВИЛА**

**Члан 13**.

Услуге ће се вршити у континуитету на основу плана рада за сваки месец који сачињава Корисник услуге на основу записника о извршеном месечном прегледу, а најкасније до краја месеца за наредни месец.

Одступање од месечног плана по питању позиција и количина могуће је само уз писмено одобрење овлашћеног лица наручиоца.

Реализација месечног плана не може бити већа за 20% од плана, ни мања од 80% планираног обима извршења и то само уз сагласност корисника услуге.

Начин затварања пруге регулише се одредбама Саобраћајног правилника ЗЈЖ бр.795/93, одредбама интерног акта бр.4536 и упутства о поступку извршења обезбеђења постројења за време извођења радована индустријској железници ТЕНТ

Редовно радно време је осмочасовно у периоду од 07,00 до 15,00 часова радним данима. Пружалац услуге може, уз сагласност корисника услуге, да организује почетак и завршетак радног времена у видном делу дана током целе недеље, без права на посебну надокнаду. Корисник услуге може према сопственим потребама померити почетак и завршетак радног времена, што ће евидентирати у грађевинском дневнику.

Због потребе за хитним интервенцијама на прузи Пружалац услуге је обавезан да организује кућно дежурство, најмање три извршиоца од краја редовног радног времена до почетка редовног радног времена наредног дана, као и у дане викенда и празника, које се активира преко Шефа надлежне деонице.Вредност услуга које се изводе у времену кућног дежурства, а по позиву наручиоца, биће увећана за 20%.

Корисник услуге ће у случајевима отклањања последица ванредног догађаја са хаварним стањем, признати увећање цене за извршене услуге и то у вредности 20%.

Обавеза пружаоца услуге је да изузетно ради и ван редовног радног времена на захтев Корисника услуге, при чему ће се признати увећање цене за извршене услуге и то у вредности 20%.

За рад дужи од редовног радног времена, који пружалац услуге извршава по сопственом захтеву уз сагласност Корисника услуге , пружалц услуге нема право на посебну надокнаду.

Током непогодних временских услова за рад на прузи (киша,ниска темпратура и сл.) неће се обављати радови на колосеку, осим у изузетним случајевима (ванредни догађаји, хаварне ситуације и др.).Исти се могу надокнадити ван редовног радног времена,без посебне надокнаде, уз сагласност наручиоца и у оквиру месечног плана.

Корисник услуге ће без надокнаде уступити пружаоцу услуге коме буде додељен уговор у виђеном стању следеће објекте:

***Пружна деоница 1***

**Станица Ворбис** - зидана зграда на монтажном плацу која се састоји од канцеларије, мокрог чвора и четири просторије за смештај материјала, алата и ситне механизације

**Станица Стублине** - зидана зграда са једном канцеларијом, WC, купатило, гаража за лаку пружну механизацију и алат. Струја и вода.

***Пружна деоница 2***

**Станица Тамнава** -Гаража за смештај материјала, алата и ситне механизације.

**Станица Бргуле -** устаничној згради просторија за дневни боравак радника, гардероба, гаража за лаку пружну механизацију и алат. Струја , вода и локал телефона.

***Пружна деоница 3***

**Станица Вреоци** – два контејнера за смештај особља, алата и лаке механизације и локални телефон на централу ТЕНТ-а, као и лимена гаража за лаку пружну механизацију и алат

Примопредаја наведених објеката у виђеном стању извршиће се записнички у року од 15 дана од почетка важности уговора уз обавезу понуђача у погледу одржавања објеката. Трошкове текућег одржавања објеката (изношење смећа, поправка водоводних и канализационих инсталација и др.) за време коришћења сноси у потпуности пружалац услуге.

Понуђач је обавезан да по истеку уговора објекте преда у стању у коме их је и примио, што ће се констатовати записнички.

Корисник услуге ће ангажовати вагоне и локомотиву за превоз шина, прагова и скретничких делова из магацина наручиоца (станица Ворбис и Обреновац) до места уграђивања и повраћај замењеног материјала са пруге до магацина у станици Ворбис. Утовар и истовар су обавеза пружаоца услуге.Корисник услуге није у обавези да вози материјал за уградњу за оне радове који се изводе због отклањања недостатака у току трајања гарантног рока.

Смештај радника, превоз на посао и са посла, механизација, гориво и мазиво су обавеза понуђача.

Колосечни материјал обезбеђује Наручилац, а понуђач га преузима и уграђује према месечном плану рада и евидентира у грађевинском дневнику, са обавезном рекапитулацијом за текући месец. извршилац је обавезан да замењени колосечни прибор редовно прикупља, утовара у сопствено возило и истовара на одређеном месту које одреди надзорни орган, што се такође евидентира у грађевинском дневнику за текући месец.

Квалитет и количину изведених радова контролише Наручилац преко свог овлашћеног лица (Надзорног органа) и оверава у грађевинском дневнику и грађевинској књизи, што је и основа за фактурисање.

**Овлашћени представник пружаоца услуге (Шеф деонице) обавезан је да води следећу документацију:**

1. Грађевински дневник (према упутству за вођење грађ. дневника)
2. Обрачунске листове, према систему квалитета у ТЕНТ-у
3. Месечни записници о прегледу пруге( након визуелног прегледа пруге једном недељно од стране пословође - шефа деонице)
4. Записник о прегледу пруге вожњом на локомотиви ( један пута недељно)
5. Књигу мерења скретница ( једном месечно осим радионичких колосека сваки трећи месец)
6. Књигу мерења колосека у станицама ( два пута годишње). Отворена пруга се снима мерним колима. У случају да се отворена пруга не сними мерним колима обавеза извођача радова је и мерење отворене пруге.
7. Евиденцију прснућа , записник о заваривању као и евиденцију варова ( у коју ће обавезно бити евидентирани сумњиви варови)
8. Записник о отпуштању у ДТШ и тромесечно праћење положаја ДТШ
9. Записник о квалитету испитаних варова
10. Евиденцију периодичних прегледа мостова ( пролеће и јесен)
11. Књигу евиденције утрошеног и враћеног неупотребљивог материјала
12. Књигу чувара пруге (воде чувари пруге)
13. Књигу ванредних догађаја
14. Евиденцију периодичних испита за извршно особље
15. Евиденцију периодичних здравствених прегледа за извршно особље
16. Књигу инспекције

Наведена документација мора се налазити у седишту деонице и то:

За пружну деоницу 1 у станици Стублине

За пружну деоницу 2 у станици Бргуле

За пружну деоницу 3 у станици Вреоци

Шеф деонице у складу са важећим правилницима мора вршити:

Контролу прелазних рампи,закривљености кривина и других елемената прелазних рампи ручним мерилима ( сукцесивно током године),

Контролу дилатационих размака, жљебова и стања справа ( два пута годишње)

Контролу хабања шина и заварених /наварених спојева (сукцесивно током године),

Контролу подударности спојева шина, стања прагова и застора (сукцесивно током године),

Контролу изолованих спојева и  изолованих састава (сукцесивно током године),

Недељни визуелни преглед скретница, укрштаја и дилатационих справа,

Контролу стања колосека и пруге вожњама на вучном возилу најмање једном у 7 дана,

Визуелни општи преглед стања горњег строја коришћењем ТМД и  пешице.

О свим извршеним прегледима достављаће се извештај надзорном лицу наручиоца.

**КВАЛИТАТИВНИ И**

**КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ**

**Члан 14**.

Квантитативни и квалитативни пријем Услуге врши се приликом пружања Услуге у присуству овлашћених представника за праћење Уговора, на паритету франко пословни објекти Корисника услуге у Огранак ТЕНТ/локација - мрежа железничких пругa индустријске железнице огранка ТЕНТ.

У случају да се приликом пријема Услуге утврди да стварно стање не одговара обиму и квалитету, Корисник услуге је дужан да рекламацију записнички констатује и исту одмах достави Пружаоцу услуге у року од 7 (словима: седам) дана.

Пружалац услуге се обавезује да недостатке установљене од стране Корисника услуге приликом квантитативног и квалитативног пријема отклони у року од 7 (словима: седам) дана од момента пријема рекламације о свом трошку.

**ГАРАНТНИ РОК**

**Члан 15**.

Гарантни период за услуге АТ заваривања износи \_\_\_\_\_\_\_\_ месеца од дана извршења услуге, а за остале услуге је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месеци током извршења услуге.

Пружалац услуге је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

**ВИША СИЛА**

**Члан 16.**

У случају више силе – непредвиђених догађаја ван контроле Уговорних страна, који спречавају било коју Уговорну страну да изврши своје обавезе по овом Уговору – извршавање уговорених обавеза ће се прекинути у оној мери у којој је Уговорна страна

погођена таквим догађајем и за време за које траје немогућност извршења уговорних Услуга услед наступања непредвиђених догађаја, под условом да је друга Уговорна страна обавештена, у року од најдуже 3 (словима:три) радна дана о наступању више силе.

У случају наступања више силе, Пружалац услуге има право да продужи рок важења Уговора за оно време за које је настало кашњење у извршавању уговорних Услуга, проузроковано вишом силом.

Свака Уговорна страна сноси своје трошкове, који настану у периоду трајања више силе, односно за период мировања Уговора услед дејства више силе, за који се продужава рок важења Уговора.

Уколико виша сила траје дуже од 90 (словима: деведесет) дана, било која Уговорна страна може да раскине овај Уговор у року од 30 (словима: тридесет) дана, уз доставу писаног обавештења другој Уговорној страни о намери да раскине Угово

**НАКНАДА ШТЕТЕ**

**Члан 17**.

Пружалац услуге је у складу са ЗОО одговоран за штету коју је претрпео Корисник услуге неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

Уколико Корисник услуге претрпи штету због чињења или нечињења Пружаоца услуге и уколико се Уговорне стране сагласе око основа и висине претрпљене штете, Пружалац услуге је сагласан да Кориснику услуге исту накнади, тако што Корисник услуге има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Пружаоца услуге уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 (словима: петнаест) дана од датума издавања истог. Ниједна Уговорна страна неће бити одговорна за било какве посредне штете и/или за измаклу корист у било ком виду, које би биле изван оквира непосредних обичних штета, а које би могле да проистекну из или у вези са овим Уговором, изузев уколико је у питању груба непажња или поступање изван професионалних стандарда за ову врсту услуга на страни Пружаоца услуге.

**Члан 18**.

Изабрани понуђач мора бити осигуран код осигуравајућег друштва за штету коју би обављањем делатности могао учинити наручиоцу услуге. С тим у вези изабрани понуђач је у обавези да у тренутку закључења Уговора, достави копију Полисе осигурања одговорности из основа делатности, на суму осигурања која је једнака износу од 10% вредности уговора без ПДВ-а.

**УГОВОРНА КАЗНА**

**Члан 19**.

У случају да Пружалац услуге, својом кривицом, не изврши/ не пружи о року уговорене Услуге, Пружалац услуге је дужан да плати Кориснику услуге уговорне пенале, у износу

од 0,2% од цене из члана 2. став 1. овог Уговора за сваки започети дан кашњења, у максималном износу од 10% од цене из члана 2. став 1. овог Уговора без пореза на додату вредност.

Плаћање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет) дана од дана издавања рачуна од стране Корисника услуге за уговорне пенале.

Уколико Корисник услуге услед кашњења из ст.1. овог члана, претрпи штету која је већа од износа тих пенала, има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целости и исплаћених пенала.

**РАСКИД УГОВОРА**

**Члан 20**.

Свака Уговорне стране може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока, у случају непридржавања друге Уговорне стране, одредби овог Уговора, неотпочињања или неквалитетног извршења Услуге која је предмет овог Уговора, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора другој Уговорној страни и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Корисник услуге може једнострано раскинути овај Уговор пре истека рока услед престанка потребе за ангажовањем Пружаоца услуге, достављањем писане изјаве о једностраном раскиду Уговора Пружаоцу услуге и уз поштовање отказног рока од 15 (словима: петнаест) дана од дана достављања писане изјаве.

Уколико било која Уговорних страна откаже овај Уговор без оправданог, односно објективног и доказаног разлога, друга Уговорна страна има право да на име неоправданог отказа наплати уговорну казну из члана 19. овог Уговора, у висини од 10% од укупне вредности Уговора, у свему у складу са ЗОО, одговорност за штету због неиспуњења, делимичног испуњења или задоцњења у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 21**.

Неважење било које одредбе овог Уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби Уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог Уговора.

**Члан 22**.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке извршити измене на начин који је прописан чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Уговорне стране током трајања овог Уговора  због промењених околности ближе одређених у члану 115. Закона, могу у писменој форми путем Анекса извршити измене и допуне овог Уговора.

У свим наведеним случајевима, Наручилац ће донети Одлуку о измени Уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији

**Члан 23**.

Све неспоразуме који могу настати из овог Уговора, Уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а уколико у томе не успеју Уговорне стране су сагласне да сваки спор настао из овог Уговора буде коначно решен од стране стварно надлежног суда у Београду.

**Члан 24**.

На односе Уговорних страна, који нису уређени овим Уговором, примењују се одговарајуће одредбе ЗОО и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије, примењивих с обзиром на предмет овог Уговора.

**Члан 25**.

Саставни део овог Уговора чине:

Прилог број 1 Конкурсна документација; Уговорне стране констатују да су обезбедили целокупну званичну конкурсну документацију преко портала Наручиоца.

Прилог број 2 Споразум о заједничком извршењу услуге;

Прилог број 3 Средство финансијског обезбеђења;

Прилог број 4 Списак извршилаца;

Прилог број 5 Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_.\_\_\_.2018. године.

Прилог број 6 Структура цене из Понуде

Прилог број 7 Техничка спецификација

Прилог број 8 Правила безбедности на раду ТЕНТ

**Члан 26**.

Овај Уговор је потписан у 6 (шест) истоветних примерака од којих 2 (два) примерка за Пружаоца услуге а 4(четири) примерка за Корисника услуге.

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

  **КОРИСНИК УСЛУГА ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА**

**ЈП „Електропривреда Србије“Београд Назив**

**Огранак ТЕНТ Београд-Обреновац**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **М.П.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Финансијски директор ТЕНТ, име и презиме,функција

 Жељко Вујиновић